|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [ 4월 4주차 프로젝트 수행 일지 ] | | | |  |
| 2020-04-12 ~ 2020-04-18 | | | | | |
| 프로젝트 타이틀 | | 어떤 옷을 입을지 고민된다면, 사진 한 장이면 ‘패스’! | | | |
| 프로젝트 팀명 | | 패스 | **프로젝트 팀원** | (팀장) 임지수  (팀원) 박준원, 이혜준 | |

※ 프로젝트 팀장은 매 주 월요일 강사님 메일로 전 주차 〔1. 프로젝트 수행 계획 및 현황〕 이 작성된 파일 전달해주세요

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 | | | |
| 이름 | **임지수** | **박준원** | **이혜준** |
| 금주  프로젝트 수행계획 | - 분류모델 정확도 보완 - 추천용 matrix | - 분류모델 정확도 보완 - 추천용 matrix | - 분류모델 정확도 보완 - 추천용 matrix |
| 금주  프로젝트 수행내용 | - 분류모델 정확도 시각화 - 추천용 matrix 코드 | - shape, pattern, style 모델 정확도 보완 - 이미지 학습 시각화 | - 분류모델 정확도 시각화 - 추천용 이미지 크롤링 및 전처리 |
| 문제점 | - 이미지 처리 코드 에러 | - 이미지 증식 시 학습 시간 증가 | - 일일 카카오 API 사용횟수 제한 |
| 차주  프로젝트  수행계획 | - 추천용 matrix 생성 - 추천 이미지 데이터 처리 및 저장 - 프로젝트 마무리 - pptx 시각화 자료 준비 | - 추천용 matrix 생성 - 추천 이미지 데이터 처리 및 저장 - 프로젝트 마무리 - pptx 시각화 자료 준비 | - 추천용 matrix 생성 - 추천 이미지 데이터 처리 및 저장 - 프로젝트 마무리 - pptx 시각화 자료 준비 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 강사님 피드백 | | | | | |
|  | **수행계획 달성도** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **수행내용 완성도** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | | | | |
| 피드백 일시 년 월 일  강사명 (서명) | | | | | |